Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 (đều đạt đủ 5 điều kiện DoD). PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): chưa đạt điều kiện (1) làm đủ các chức năng đã thống nhất, vì còn thiếu xóa lịch sử và lọc theo loại. - PBI-05 (Hướng dẫn khi đã lỡ chuyển tiền): chưa đạt điều kiện (2) review chéo (chưa review) và điều kiện (3) kiểm thử trên máy tính và điện thoại (mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → Dán số điện thoại đáng ngờ vào ô kiểm tra → Bấm "Kiểm tra" → Xem cảnh báo kèm lý do → Dán đường link đáng ngờ → Bấm "Kiểm tra" → Xem cảnh báo kèm lý do → Bấm gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Thu An (Developer) demo trên điện thoại; mời cô Mai hoặc chị Vy tự thao tác thử một lần. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Khi xem cảnh báo và lý do hiện ra, cô/anh/chị hiểu số hoặc link đó nguy hiểm ở điểm nào? 2. Trong lúc kiểm tra và gửi báo cáo, cô/anh/chị thấy chỗ nào khó dùng hoặc làm mình phân vân? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PBI-05 chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính nên chưa Done, không được nói là đã hoàn thành. PBI-04 cũng chưa Done. Ngoài ra Developers là người làm ra sản phẩm nên Developers mới là người demo. Sửa: Developers (Thu An) demo trên bản chạy được theo User Journey, chỉ demo PBI-01, 02, 03. Product Owner nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review là để xem sản phẩm và lấy góp ý, không phải để báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Stakeholders dùng thử và trả lời 2 câu hỏi mở. Developers lắng nghe và ghi góp ý; Product Owner cùng thảo luận với Stakeholders. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Stakeholders chỉ nói 3 phút là quá ít. Việc chọn góp ý nào làm trước là của Product Owner, Scrum Master không chốt, và chưa nên hứa làm. Sửa: Product Owner tóm tắt các góp ý, nói sẽ ghi vào Product Backlog để xem xét thứ tự ưu tiên. Scrum Master nhắc giờ họp tiếp theo và kết thúc buổi họp đúng giờ. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi thành một mục mới trong Product Backlog. Sau đó Product Owner xem mức độ quan trọng và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Vì ngoài Sprint Goal nên không làm ngay và chưa hứa với chị Vy. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi vào Product Backlog như một lỗi hiển thị của PBI-02. Developers xem lại lỗi để biết mức độ ảnh hưởng, Product Owner quyết định ưu tiên (có thể cao vì ảnh hưởng người dùng lớn tuổi). Chưa hứa ngày sửa. |